## Slide 1: RustKVM
Report 5.21
An Zhida

## Slide 2: 当前进展
EPT基本完成（但不是使用链表结构，可能还需要重构）
基本的虚拟化功能已经完成，准备开始通过简单的汇编应用程序进行调试
IOCTL的基础API完成

## Slide 3: 主要问题
代码整合：由于分布式开发，一些同学之间使用的toolchain不太一致（且由于linux内核不能使用cargo工具所以不太好统一管理）导致有些编译上的问题，需要修正
调试与测试：目前RustKVM虽然已经实现了基本功能，但由于对于各种中断异常的支持还不全面（VM-EXIT的实现不全），因此还不能运行qemu，但可以使用一些简单的汇编应用程序进行测试。

## Slide 4: 进一步工作
运行demo，修复一些存在的bug
与项目导师沟通了接下来开发的任务，主要是完善各类中断异常的处理，导师会发布相应的todo issue，会跟进实现。