## Slide 1: RustKVM
Report 5.14
An Zhida

## Slide 2: 当前进展
KVM_CREATE_VCPU相关的结构体和函数已完成
内存管理设计基本完成，还需进一步完善MMU和EPT
硬件相关的架构结构体完成（x86架构下的相关寄存器）
与导师讨论了关于硬件相关初始化函数的封装问题
汇总了其余同学的部分已完成内容

## Slide 3: 主要问题
EPT：暂定设计为4级页表，使用Vec存储。但似乎rust语言的特性让所有权管理上有些问题，可能在扩展性方面会受到影响。KVM原版使用的是链表。考虑之后将rust链表进行实现和封装。
硬件函数：与导师交流后认为不能封装，否则就属于对于原本的KVM模块直接使用，因此必须用rust重新实现。虽然规模很大，但有不少内容是面向不同架构的，只需要实现x86架构下的不要部分。

## Slide 4: 进一步工作
个人重心主要会放在EPT方面
会与开源社区的其余同学在EPT方面共同交流实现，同时了解硬件相关函数实现的情况（参考INTEL白皮书）
尝试进一步与Rust For Linux社区开发者交流，获取帮助同时提高项目的影响力